PROCEDIMENTO GERENCIAL (PG)

Procedimento Operacional Padrão (POP) / Standard Operating Procedure (SOP)

GESTÃO DE RISCOS E OPORTUNIDADES

| Código | PG-SGI-006 | Revisão | 00 (minuta para aprovação) |
| --- | --- | --- | --- |
| Data de emissão | 20/09/2026 | Próxima revisão | 12 meses após a aprovação, ou antes se houver gatilho |
| Elaborado por | [Nome / cargo] | Analisado por | [Coordenação do SGI] |
| Aprovado por | [Alta Direção] | Data de aprovação | [__/__/____] |
| Organização | [Nome da organização] | Aplicação | Todas as áreas e processos |

Minuta para adaptação: os campos entre colchetes [ ] devem ser preenchidos pela organização (código, nomes, cargos, prazos de retenção e frequências). Os valores de escalas, apetite e prazos citados são exemplos calibráveis e só valem depois de aprovados pela Alta Direção.

SUMÁRIO

1. Objetivo

2. Escopo e abrangência

3. Referências

4. Definições e siglas

5. Princípios

6. Responsabilidades e autoridades

7. Descrição da sistemática (7.1 a 7.13)

8. Indicadores do processo

9. Registros

10. Anexos: A Escalas e critérios · B Campos do registro · C Alertas e ações esperadas · D Técnicas de avaliação · E Roteiro de auditoria de riscos · F Correspondência com as normas · G Histórico de revisões

# 1. OBJETIVO

Estabelecer a sistemática para identificar, analisar, avaliar, tratar, monitorar, comunicar e registrar os riscos (ameaças) e as oportunidades da [Nome da organização], de modo a aumentar a probabilidade de alcançar os objetivos estratégicos, da qualidade, ambientais e de segurança e saúde no trabalho (SST), proteger e criar valor e atender aos requisitos de planejamento de riscos e oportunidades das normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Este procedimento está alinhado à ABNT NBR ISO 31000:2018 e usa as técnicas da IEC 31010:2019. A ISO 31000 é uma norma de diretrizes e não é certificável: a organização declara alinhamento, e não certificação.

# 2. ESCOPO E ABRANGÊNCIA

- Todas as áreas e processos da unidade e todos os níveis de análise: estratégico, gerencial (processo), operacional e de projetos.

- Riscos de SST, ambientais, de qualidade e cliente, de produção e ativos, legais e de conformidade, financeiros e de imagem, e as oportunidades.

- Interfaces: gestão de mudanças, ações corretivas e RNC, atendimento a emergências, controle de informação documentada, auditoria interna e análise crítica pela direção. Esses procedimentos consultam o registro de riscos e o alimentam.

- Não substitui análises técnicas exigidas por lei (por exemplo, programas legais de SST e ambientais): o resultado delas alimenta o registro.

# 3. REFERÊNCIAS

- ABNT NBR ISO 31000:2018 — Gestão de riscos — Diretrizes.

- ABNT NBR IEC 31010:2021 (IEC 31010:2019) — Gestão de riscos — Técnicas para o processo de avaliação de riscos.

- ABNT ISO Guia 73 / ISO 31073:2022 — Gestão de riscos — Vocabulário.

- ABNT NBR ISO 9001, ABNT NBR ISO 14001 e ABNT NBR ISO 45001:2018 — requisitos citados no Anexo F.

- Planilha “Gestão de Riscos e Oportunidades” v3.3 — registro oficial (REG-RISCOS-01 e REG-OPORT-01).

- Procedimentos correlatos: [código] Ações corretivas, PAC e RNC · [código] Gestão de mudanças · [código] Atendimento a emergências · [código] Controle de informação documentada · [código] Auditoria interna · [código] Análise crítica pela direção.

Nota sobre edições: a numeração de cláusulas do Anexo F segue as edições ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. As edições 2026 da ISO 9001 e da ISO 14001 alteram a numeração (por exemplo, a separação de riscos e oportunidades na cláusula 6.1 da ISO 9001). A Coordenação do SGI deve conferir e atualizar o Anexo F ao adotar essas edições, com o texto oficial da ABNT.

# 4. DEFINIÇÕES E SIGLAS

Quadro 1 — Definições

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Risco (neste PG) | Efeito da incerteza sobre os objetivos com consequência negativa (ameaça). A ISO 31000 admite efeitos positivos ou negativos; este PG trata o efeito positivo como oportunidade, em linha com a separação de riscos e oportunidades da revisão 2026 da ISO 9001. |
| Oportunidade | Circunstância favorável que torna possível alcançar efeitos benéficos sobre os objetivos. |
| Evento, causa, consequência | Evento: ocorrência ou mudança de circunstâncias. Causa: o que dá origem ao evento. Consequência: resultado do evento que afeta os objetivos (pode escalar por efeitos em cascata). |
| Probabilidade (likelihood) | Chance de algo acontecer, definida ou estimada de forma objetiva ou subjetiva, qualitativa ou quantitativa. |
| Nível de risco | Magnitude do risco, expressa pela combinação das consequências e da probabilidade (Baixo, Médio, Alto ou Crítico). |
| Risco inerente | Risco sem considerar qualquer controle (premissa: nenhum controle funciona). Serve de referência. |
| Risco atual | Risco com os controles que existem hoje. É ele que decide se o risco precisa de tratamento e qual a ação recomendada. |
| Risco residual | Risco remanescente após o tratamento. É a meta do plano até a eficácia ser confirmada; depois, o valor real. |
| Controle / barreira | Medida que mantém ou modifica o risco. Barreira preventiva atua antes do evento; barreira reativa atua depois dele. |
| Critérios de risco | Termos de referência (escalas, níveis, apetite) usados para avaliar a significância do risco. |
| Apetite ao risco | Quantidade e tipo de risco que a organização está disposta a buscar ou reter para atingir seus objetivos. |
| Tolerância ao risco | Disposição da organização ou de uma parte interessada de suportar o risco após o tratamento, para atingir seus objetivos. |
| Aceitação do risco | Decisão consciente de assumir um risco específico. O risco aceito continua sujeito a monitoramento e análise crítica. |
| Parte interessada | Pessoa ou organização que pode afetar, ser afetada ou perceber-se afetada por uma decisão ou atividade. |
| Percepção do risco | Visão de risco da parte interessada, refletindo suas necessidades, questões, conhecimento, crenças e valores. |
| Dono do risco | Pessoa com responsabilidade e autoridade para gerenciar o risco (ou a oportunidade). |
| KRI / KPI | KRI: indicador de risco, variável que sinaliza aumento da exposição antes da ocorrência. KPI: indicador de desempenho ou de benefício, com meta. |
| BowTie | Representação gráfica dos caminhos das causas até o evento e do evento até as consequências, com as barreiras preventivas e reativas (IEC 31010 §B.4.2). |
| ALARP | Tão baixo quanto razoavelmente praticável: até onde vale tratar considerando custo e praticabilidade. |
| Hierarquia de controle | Ordem de preferência dos controles: eliminação, substituição, controle de engenharia, controle administrativo e EPI (ISO 45001 §8.1.2). |
| PAC / RNC | PAC: plano de ação. RNC: registro de não conformidade (o risco já ocorreu ou houve desvio). |
| SGI | Sistema de Gestão Integrado (qualidade, meio ambiente e SST). |

# 5. PRINCÍPIOS

Os princípios da ISO 31000:2018 (cláusula 4) orientam a aplicação deste procedimento:

Quadro 2 — Princípios e como este PG os atende

| Princípio | Como este PG atende |
| --- | --- |
| Integrada | O PG é aplicado ao planejamento, às mudanças, aos projetos, às compras e às decisões dos processos, e não como exercício separado. |
| Estruturada e abrangente | Critérios, escalas, campos e planilha padronizados geram resultados consistentes e comparáveis. |
| Personalizada | Escalas de impacto e apetite por categoria refletem o contexto e os objetivos da organização. |
| Inclusiva | Equipe multifuncional, consulta às partes interessadas e registro da percepção do risco. |
| Dinâmica | Gatilhos, KRI, alertas e reavaliação por nível respondem às mudanças. |
| Melhor informação disponível | Dados de ocorrência, confiança da estimativa, aprofundamento da análise e registro das limitações. |
| Fatores humanos e culturais | Redução de vieses de estimativa, atenção à percepção e comunicação em linguagem comum. |
| Melhoria contínua | Lições aprendidas, auditoria de riscos e análise crítica alimentam a revisão do PG e dos critérios. |

# 6. RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES

Quadro 3 — Papéis

| Papel | Responsabilidades e autoridade |
| --- | --- |
| Alta Direção | Aprovar a política de gestão de riscos, a declaração de apetite, o apetite por categoria e os critérios (escalas, níveis, prazos). Prover recursos; decidir sobre riscos Críticos e sobre aceites acima do apetite; conduzir a análise crítica; promover a cultura de riscos. |
| Coordenação do SGI (gestor de riscos) | Manter este PG e a planilha; facilitar os workshops; consolidar o Painel; controlar versões e o Histórico. Coordenar auditorias de riscos e o plano de comunicação; reportar à Direção. |
| Gestores e donos de processo | Garantir a identificação e a avaliação dos riscos e oportunidades do processo; nomear donos; aprovar aceites dentro da alçada; assegurar execução, verificação e reavaliação nos prazos. |
| Dono do risco ou da oportunidade | Responder pelo risco; propor o tratamento; definir o critério de eficácia; acompanhar os KRI; manter a linha do registro atualizada. |
| Responsável pela ação | Executar a ação ou o plano, registrar evidências e informar desvios de prazo ou resultado. |
| Equipe multifuncional | Participar dos workshops (produção, manutenção, qualidade, SST, ambiental, engenharia, compras e RH); dar estimativas independentes; contribuir com conhecimento técnico. |
| Auditoria interna | Auditar o processo de gestão de riscos (Anexo E) e a eficácia das respostas; abrir RNC quando aplicável. |
| Todos os colaboradores | Relatar incidentes, quase-acidentes, desvios, riscos percebidos e ideias de melhoria, sem retaliação; conhecer a política e o apetite. |

# 7. DESCRIÇÃO DA SISTEMÁTICA

## 7.1 Visão geral

O processo segue a ISO 31000:2018 (cláusula 6): comunicação e consulta, escopo, contexto e critérios, avaliação de riscos (identificação, análise e avaliação), tratamento, monitoramento e análise crítica, registro e relato. As etapas são iterativas: o processo se repete quando há decisão, mudança de objetivos, mudança de contexto ou quando é preciso assegurar que a compreensão atual dos riscos continua correta. O processo deve ser aplicado na íntegra: nenhuma etapa vale isoladamente.

Quadro 4 — Etapas, responsáveis, registros e normas

| Etapa | O que fazer | Responsável | Registro / ferramenta | Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Estabelecer | Contexto, partes interessadas, objetivos, política, apetite e critérios. | Alta Direção; Coordenação do SGI | Abas Contexto e Critérios; Histórico | ISO 31000 §6.3; 9001/14001/45001 §4.1, 4.2 |
| 2. Identificar | Descrever riscos e oportunidades por evento e consequência. | Donos de processo; equipe multifuncional | Abas Riscos e Oportunidades | ISO 31000 §6.4.2; §6.1 |
| 3. Analisar | Risco inerente e atual; controles; confiança; ocorrências; BowTie. | Dono do risco; equipe | Abas Riscos e BowTie | ISO 31000 §6.4.3; IEC 31010 |
| 4. Avaliar e decidir | Comparar com o apetite; monitorar, aprofundar, tratar ou aceitar. | Dono; gestor; Direção (alçada) | Colunas de decisão e Notas | ISO 31000 §6.4.4 |
| 5. Tratar | Opção, hierarquia de controle, critério de eficácia, plano ou ação simples. | Dono; responsável pela ação | PAC / RNC; aba Planos | ISO 31000 §6.5; 45001 §8.1.2 |
| 6. Verificar | Eficácia, risco residual real, novos riscos criados. | Direção e gerentes | Colunas de eficácia e residual | 9001 §9.1.3; ISO 31000 §6.5 |
| 7. Monitorar e analisar | KRI, reavaliação por nível, gatilhos, auditoria de riscos, análise crítica. | Coordenação do SGI; donos; auditoria | Abas KRI, Monitoramento, Auditoria, Painel | ISO 31000 §6.6; §9.3 |
| 8. Comunicar e registrar | Consulta e comunicação em todas as etapas; registro e relato. | Coordenação do SGI | Plano de comunicação; Painel; Histórico | ISO 31000 §6.2, §6.7 |

Figura 1 — Fluxograma da gestão de riscos e oportunidades

## 7.2 Estabelecer contexto, critérios e apetite

7.2.1	
      Contexto (ISO 9001, 14001 e 45001 §4.1 e §4.2; ISO 31000 §6.3.3). A Coordenação do SGI e a Alta Direção mantêm na aba Contexto: (a) a análise PESTEL (social, cultural, político, jurídico, regulatório, financeiro, tecnológico, econômico e ambiental, incluindo mudanças climáticas); (b) a matriz SWOT/FOFA, em que forças e fraquezas são fatores internos e oportunidades e ameaças são fatores externos vindos do PESTEL; (c) as partes interessadas, com necessidades, expectativas, requisitos pertinentes, forma de consulta e percepção do risco. O SWOT não é usado isoladamente.

7.2.2	
      Vínculo obrigatório. Toda ameaça, fraqueza ou oportunidade do PESTEL e do SWOT deve virar risco ou oportunidade: o ID é informado na tabela do Contexto e a planilha sinaliza “Sem tratamento” quando falta.

7.2.3	
      Objetivos. A Alta Direção define os objetivos estratégicos; os gestores os desdobram em objetivos da qualidade, ambientais, de SST e gerenciais por processo. Cada risco e cada oportunidade cita o objetivo afetado ou apoiado.

7.2.4	
      Política e apetite. A Alta Direção aprova a política de gestão de riscos e a declaração de apetite (aba Contexto) e define o apetite por categoria de impacto na aba Critérios (coluna “Apetite: nível máximo aceito sem tratar”). Os critérios de aceitação podem diferir conforme o tipo de consequência (IEC 31010 §6.1.6.2). Exemplo de referência: SST, ambiental e legal aceitam apenas nível Baixo sem tratamento; qualidade, produção e ativos, financeiro e imagem aceitam até Médio. Categoria sem apetite definido usa o parâmetro geral “Nível que exige ação”. Os valores são aprovados pela Direção e registrados no Histórico.

7.2.5	
      Critérios (Anexo A): probabilidade em 5 níveis com faixas em %, impacto em 5 níveis por categoria, matriz 5 × 5 (score = probabilidade × impacto), níveis Baixo, Médio, Alto e Crítico, regra do Impacto 5 (nível mínimo Alto) e prazos de revisão por nível. Os critérios são aprovados pela Direção e calibrados com o histórico de ocorrências da unidade.

7.2.6	
      Revisão do contexto: no mínimo anual, na análise crítica e a cada mudança relevante (legal, de mercado, tecnológica ou organizacional).

## 7.3 Identificar riscos e oportunidades

7.3.1	
      Quando identificar: (a) no planejamento anual e na revisão do contexto; (b) antes de implantar mudança planejada de produto, processo, equipamento, layout, fornecedor ou organização; (c) após incidente, quase-acidente ou emergência; (d) após RNC, reclamação ou desvio de auditoria; (e) com novo requisito legal ou de cliente; (f) com KRI em alerta; (g) quando um tratamento puder criar novo risco; (h) a partir de lições aprendidas e projetos de melhoria; (i) quando os objetivos mudam.

7.3.2	
      Como identificar: workshops multifuncionais, entrevistas e checklists, apoiados por mapeamento de processos, levantamento de aspectos e impactos ambientais, inventário de perigos e riscos de SST, requisitos legais, histórico de incidentes, RNC, auditorias e resultados de monitoramento. As técnicas estão no Anexo D.

7.3.3	
      Como descrever: um risco = um evento + a consequência mais crítica plausível (“X pode ocorrer por Y, causando Z”). Definir o cenário antes de pontuar: a classificação depende de como o risco é descrito e agrupado. Não misturar níveis (estratégico com operacional) na mesma linha: cada risco pertence a um nível de análise.

7.3.4	
      Campos de identificação: ID, área ou processo, origem, tipo (Técnico, Práticas de gerenciamento, Organizacional ou Externo), nível de análise, objetivo afetado, situação em relação à análise anterior (Novo, Mantido ou Alterado), parte interessada afetada, causa (5 porquês e 6M), consequência e categoria de impacto.

7.3.5	Identificar os riscos independentemente de a fonte estar ou não sob controle da organização: riscos externos também são registrados (ISO 31000 §6.4.2).

7.3.6	Registrar os IDs relacionados (causa comum, efeito cascata, tratamento que afeta outro risco) para coordenar tratamentos em vez de tratar cada risco isoladamente (IEC 31010 §6.3.6).

7.3.7	As oportunidades nascem das mesmas fontes (forças e oportunidades do SWOT, PESTEL, partes interessadas, análise crítica, ideias de melhoria, lições aprendidas) e são registradas na aba Oportunidades (item 7.7).

## 7.4 Analisar

7.4.1	
      Três fotografias do risco (ISO 31000 §6.5; a IEC 31010 §6.3.7.1 exige declarar a premissa sobre os controles): inerente (nenhum controle funciona; referência), atual (com os controles existentes hoje; decide o tratamento) e residual (o que sobra após o tratamento; meta até a eficácia ser confirmada e valor real depois).

7.4.2	
      Controles existentes: descrever e avaliar a eficácia (Alta, Média, Baixa ou Inexistente). Reduzir do inerente para o atual exige controle existente e evidência registrada em Notas; sem controle eficaz a planilha gera o alerta “Redução s/ controle”.

7.4.3	
      Probabilidade e impacto: probabilidade de 1 a 5 (escala em %) e impacto de 1 a 5 na escala da categoria (havendo mais de uma categoria, usar a de maior impacto). A probabilidade é a da consequência especificada, e não a do evento em geral. Score e nível saem automáticos; Impacto 5 nunca fica abaixo do nível mínimo definido (Alto).

7.4.4	
      Confiança e ocorrências: registrar a confiança da estimativa (Alta: dados e medições; Média: histórico parcial; Baixa: opinião) e as ocorrências dos últimos 12 meses. Ocorrência com probabilidade atual Baixa ou Muito baixa gera “Recalibrar probabilidade”: comparar o real com o previsto calibra as escalas (IEC 31010 §6.4.3).

7.4.5	
      Redução de vieses: colher estimativas individuais e independentes antes da discussão em grupo, usar dados e registrar divergências. Atenção às heurísticas de disponibilidade (evento recente parece mais provável), ancoragem (o primeiro número puxa os demais) e representatividade. A percepção das partes interessadas (risco voluntário ou imposto, familiar ou novo) é registrada, e não descartada.

7.4.6	Riscos frequentes de baixa severidade podem ter efeito cumulativo e são analisados à parte (tendência e ocorrências). A matriz não soma riscos nem compara categorias diferentes: para isso valem o apetite por categoria e a análise específica.

7.4.7	
      BowTie (aba BowTie): obrigatório para risco Alto ou Crítico (nível atual) e para risco Médio com controles de eficácia Baixa ou Inexistente. Cada barreira, preventiva ou reativa, é listada com tipo, eficácia, fator de intensificação, barreira ao fator, dono, indicador e data de verificação (IEC 31010 §B.4.2). Sem BowTie, o alerta “Sem BowTie” permanece.

7.4.8	A matriz é ferramenta de triagem. Risco Alto ou Crítico, ou incerteza elevada, pede técnica mais aprofundada (Anexo D).

## 7.5 Avaliar e decidir

7.5.1	Comparar o nível do risco atual com o apetite da categoria. Nível acima do apetite (ou Impacto 5) exige tratamento.

7.5.2	
      Decisões possíveis: (a) Monitorar e manter os controles, quando o nível está dentro do apetite; (b) Aprofundar análise, quando a confiança é baixa ou o risco é pouco conhecido (aplicar técnica antes de investir); (c) Tratar (Prevenir, Mitigar ou Transferir); (d) Aceitar, por decisão fundamentada.

7.5.3	
      Aceite: exige justificativa em Notas (a dificuldade ou a falta de recursos, isoladamente, não justifica), validade (“Aceite válido até”) e monitoramento. Decidir abaixo da ação recomendada exige aprovação na alçada do Quadro 5; aceite acima do apetite exige a Direção; aceite vencido volta para reconsideração.

Quadro 5 — Níveis, ações, alçadas e prazos (valores de referência da aba Critérios)

| Nível | Score a partir de | Ação recomendada (riscos / oport.) | Decisão exigida | Aprovação do aceite | Revisão a cada | Prazo sugerido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baixo | 1 | Monitorar / Monitorar | Monitorar na rotina | Gestor da área | 12 meses | Rotina |
| Médio | 8 | Mitigar / Melhorar | Ação planejada; verificar eficácia dos controles | Gestor da área | 6 meses | 90 dias |
| Alto | 12 | Mitigar / Melhorar | Ação prioritária, com dono, responsável e prazo | Gerência / Direção | 3 meses | 30 dias |
| Crítico | 16 | Prevenir / Explorar | Ação imediata; avaliar suspender a atividade ou priorizar a oportunidade | Direção | 1 mês | 7 dias |

7.5.4	
      Priorização. Além do nível, considerar o impacto máximo se os controles falharem, o prazo da consequência, o custo e a praticabilidade do tratamento (ALARP), as interações entre riscos e a percepção das partes (IEC 31010 §6.5.2). O ranking do Painel ordena por score atual e, em seguida, por impacto atual.

## 7.6 Tratar

7.6.1	
      Opções de tratamento (ISO 31000 §6.5.2) e sua correspondência com a planilha: evitar a atividade ou remover a fonte → Prevenir; mudar a probabilidade ou as consequências → Mitigar; compartilhar (contrato, seguro) → Transferir / compartilhar; reter por decisão fundamentada → Aceitar; obter mais informação → Aprofundar análise; assumir ou aumentar o risco para perseguir uma oportunidade → registrar a oportunidade e vinculá-la ao risco pelos IDs relacionados.

7.6.2	
      Hierarquia de controle (ISO 45001 §8.1.2): preferir eliminação; depois substituição; controles de engenharia; controles administrativos (procedimentos e treinamento); EPI por último. Registrar o nível do controle principal. Risco Alto ou Crítico tratado apenas com controle administrativo ou EPI gera “Rever hierarquia de controle”: buscar controle de nível superior ou justificar.

7.6.3	
      Seleção: comparar conjuntos de opções (custo, benefício e efeito sobre outros riscos) até chegar ao de melhor benefício por custo. Verificar se a opção cria novos riscos e, se criar, registrá-los como novos (Origem “Tratamento de outro risco”).

7.6.4	
      Plano: definir dono, responsável, prazo, recursos e resumo. Definir antes de executar o critério de eficácia (meta mensurável) e a data de verificação, além do risco residual esperado (meta).

7.6.5	
      Ação simples ou plano: se o tratamento não exige plano detalhado nem o risco já ocorreu, registra-se ação simples (resumo, prazo e status na própria linha). Se exige plano detalhado, abre-se PAC; se o risco já ocorreu (não conformidade), abre-se RNC. O código (PAC AAAANN ou RNC AAAANN) é digitado na linha e o status e o prazo passam a vir da aba Planos. Um plano pode cobrir vários riscos (IDs separados por “;”) quando o tratamento for coordenado.

7.6.6	
      Execução: o responsável executa, registra evidências no plano e atualiza a aba Planos. O prazo segue o Quadro 5. Alertas de prazo aparecem com a antecedência configurada (padrão: 7 dias).

7.6.7	
      Risco que já ocorreu: abrir RNC, corrigir, analisar a causa e reavaliar o risco. Se a RNC for aberta depois da última avaliação, o alerta “Reavaliar após RNC” permanece até a reavaliação (ISO 9001 §10.2.1).

## 7.7 Oportunidades

7.7.1	
      Registro e potencial: na aba Oportunidades, registrar fonte ou condição favorável, benefício esperado, categoria de benefício e recursos existentes. O potencial é probabilidade × benefício (escalas de 1 a 5); a ação recomendada é Explorar (nível Crítico), Melhorar (Médio e Alto) ou Monitorar (Baixo).

7.7.2	
      Portfólio: nem toda oportunidade pode ser aproveitada ao mesmo tempo. Avaliar facilidade de implantar, redução da exposição a riscos e alinhamento estratégico (Anexo A.4). O índice de portfólio (3 a 9) indica a ordem: 8 ou mais, alta prioridade; 6 a 7, média; 5 ou menos, baixa. Ele orienta a ordem e não substitui o score.

7.7.3	
      Decisão: Explorar, Melhorar, Monitorar, Analisar viabilidade e custo-benefício, Integrar ao planejamento estratégico, Reter para avaliação futura ou Não perseguir (com o motivo em Notas).

7.7.4	
      Resultado: definir antes o indicador (KPI) e a meta do benefício; verificar o resultado e a eficácia na data prevista; incorporar o ganho (padronizar, integrar ao planejamento e à melhoria contínua, ISO 9001 §10.3).

7.7.5	Ideia de melhoria pontual de rotina segue o procedimento de melhoria contínua. Registra-se como oportunidade a circunstância que nasce do contexto, das partes interessadas ou dos objetivos.

## 7.8 Verificar a eficácia e o risco residual

7.8.1	Ao concluir a ação (ou na data “Verificar eficácia em”), a Direção e os gerentes avaliam o resultado contra o critério definido e registram: Eficaz, Não eficaz ou Pendente, com a data.

7.8.2	Se eficaz, registrar o risco residual real (probabilidade e impacto) e decidir se é aceitável: dentro do apetite e sem novos riscos criados. Se não eficaz ou residual não aceitável, abre-se novo ciclo de tratamento (volta ao item 7.4), com os alertas “Ação ineficaz” e “Tratamento adicional”.

7.8.3	Residual aceito acima do apetite da categoria exige a aprovação da Direção (alerta “Aceite fora do apetite”).

7.8.4	As barreiras do BowTie têm a eficácia verificada e a data registrada, no mínimo a cada 12 meses. Barreira Baixa ou Inexistente gera “Barreira fraca” na linha do risco.

## 7.9 Monitorar e analisar criticamente

7.9.1	
      Reavaliação periódica por nível (Quadro 5), a partir da data “Avaliado em”; depois que a eficácia é confirmada, vale o nível residual. A reavaliação é feita com a equipe, de preferência no local onde o risco ocorre.

7.9.2	
      Gatilhos que antecipam a reavaliação: mudança, incidente, RNC, auditoria, reclamação, requisito legal, KRI, ocorrência do risco e mudança de contexto.

7.9.3	
      KRI (aba KRI). O indicador de risco (antecedente) avisa antes; o indicador de desempenho (reativo) mostra o que já ocorreu. Definir limite (tolerância), sentido (maior ou menor é pior), frequência e até 6 coletas. A planilha calcula a tendência (regressão linear simples) e projeta as próximas coletas: Estourou (último valor já passou do limite), Atenção (a tendência atinge o limite no horizonte) ou OK. Estourou ou Atenção gera “KRI em alerta” na linha do risco: acionar o plano de reação e reavaliar o risco.

7.9.4	
      Painel e alertas: a Coordenação do SGI revisa o Painel [mensalmente]; os donos tratam os alertas das suas linhas em [15 dias]. O significado de cada alerta e a ação esperada estão no Anexo C.

7.9.5	
      Plano de monitoramento por nível (aba Monitoramento): estratégico (cenário PESTEL, mercado, forças e fraquezas verificadas em auditorias), tático (plano de ação, indicadores de processo, desempenho da qualidade, do meio ambiente e de SST) e operacional (auditorias de processo e resultados dos controles). Registrar frequência, dono, meio de relato, entrega, data do último relato e situação. Reunião de rotina em que riscos são discutidos gera ata, para não deixar o tratamento informal.

7.9.6	
      Auditoria de riscos (aba Auditoria, Anexo E): no mínimo [anual], junto com a auditoria interna do SGI ou separada. Conformidade de 90% ou mais é Conforme; de 70% a 89%, Atenção; abaixo de 70%, Crítico. Cada resposta “Não” gera PAC ou RNC. A auditoria baseada em risco conclui se a direção ou o responsável identificou, avaliou e respondeu aos riscos e oportunidades, se as respostas são eficazes, se são monitoradas e se são classificadas e relatadas de forma adequada.

7.9.7	
      Análise crítica pela direção (§9.3 das normas): entradas — Painel, KRI, eficácia das ações, resultados de auditorias de riscos, ocorrências, mudanças de contexto, alertas pendentes e indicadores da seção 8; saídas — decisões sobre critérios e apetite, recursos, prioridades e melhoria deste PG. Frequência: [trimestral] para riscos Altos e Críticos e [anual] completa.

7.9.8	
      Real x previsto: ocorrências e RNC sem risco registrado indicam falha de identificação; tratam-se como oportunidade de aprendizado e de ajuste das escalas.

## 7.10 Comunicação e consulta

7.10.1	A comunicação e a consulta ocorrem em todas as etapas, para obter informação, entender os objetivos e as percepções das partes interessadas e explicar as decisões (ISO 31000 §6.2).

7.10.2	
      Plano de comunicação (aba Monitoramento, tipos Comunicação, Consulta e Análise crítica): análise crítica com a Alta Direção [trimestral]; comunicação da política e do apetite a toda a organização [anual]; consulta às partes interessadas [semestral]; reunião de rotina do processo [semanal], com ata.

7.10.3	Usar o vocabulário deste PG (Quadro 1) para não confundir diferença de percepção com diferença de entendimento; explicar informações técnicas em linguagem acessível a quem está fora da área.

7.10.4	Comunicar aos colaboradores os riscos do seu posto (diálogos de segurança, integração) e incentivar o relato de quase-acidentes e riscos percebidos sem retaliação.

## 7.11 Registro e relato

7.11.1	O registro oficial é a planilha, guardada no repositório controlado do SGI (por exemplo, SharePoint com controle de versão). Somente a Coordenação do SGI altera critérios e listas; os donos preenchem as células azuis das suas linhas; as células cinza são fórmulas e não se editam.

7.11.2	O cabeçalho registra unidade, escopo, responsável, versão, data, código do documento e aprovação. A versão muda a cada revisão de critérios ou reavaliação geral.

7.11.3	O Histórico registra mudanças de critérios, reavaliações relevantes, aceites de risco, quem alterou, por quê, quem aprovou e a lição aprendida, para preservar o conhecimento da organização e sustentar auditorias.

7.11.4	O Painel é o relato para a direção e os gestores; relatórios às demais partes interessadas seguem o plano de comunicação. A Direção aprova a versão anual e as mudanças de critérios.

7.11.5	Ao implantar, apagar os exemplos das abas (células azuis das linhas de exemplo) e definir o endereço do link do plano de ação na aba Critérios.

## 7.12 Gestão de mudanças e lições aprendidas

7.12.1	Toda mudança planejada passa pela análise de riscos e oportunidades antes de ser implantada, com comunicação e verificação da eficácia da mudança (ISO 9001 §6.3; ISO 14001 §8.1; ISO 45001 §8.1.3). O risco é registrado com Origem “Alteração (gestão de mudança)”.

7.12.2	Nas mudanças não intencionais, analisar as consequências e agir para mitigar efeitos adversos.

7.12.3	Ao encerrar plano, incidente, RNC ou auditoria, registrar a lição aprendida no Histórico e usá-la na próxima identificação e nos treinamentos.

7.12.4	Os riscos de fornecedores e de serviços terceirizados entram no registro, com Compras ou a área contratante como responsável.

## 7.13 Uso da planilha

Quadro 6 — Abas da planilha

| Aba | Função | Quem preenche | Quando |
| --- | --- | --- | --- |
| Riscos | Registro das ameaças: identificação, inerente, controles, atual, tratamento, vínculo, eficácia, residual, monitoramento e alerta. | Donos de risco e equipe | Contínuo; reavaliação por nível |
| Oportunidades | Registro das oportunidades: potencial, portfólio, decisão, resultado e KPI. | Donos e equipe | Contínuo |
| Painel | Consolidação: mapas de calor, alertas, ranking, vínculos e rotinas, por nível e por área. | Automático (Coordenação lê) | Mensal e análise crítica |
| Planos | Espelho dos PAC e RNC da planilha oficial (status, prazo, abertura). | Coordenação / gestores | Ao atualizar planos |
| KRI | Indicadores de risco, limite, tendência e situação. | Dono do risco | Conforme a frequência |
| BowTie | Barreiras preventivas e reativas, eficácia e fatores de intensificação. | Equipe multifuncional | Ao analisar Alto/Crítico; verificação anual |
| Monitoramento | Plano de monitoramento, comunicação e consulta por nível. | Coordenação e donos | Conforme a frequência |
| Contexto | Política e apetite, PESTEL, SWOT e partes interessadas. | Direção e Coordenação | Anual e nas mudanças |
| Auditoria | Roteiro de auditoria de riscos e % de conformidade. | Auditores | A cada auditoria |
| Fluxo Riscos / Oportunidades | Fluxogramas com o passo a passo. | — | Consulta |
| Critérios | Parâmetros, escalas, apetite por categoria e listas. | Coordenação; aprovação da Direção | Anual |
| Histórico | Mudanças, aprovações e lições aprendidas. | Coordenação | A cada mudança |

# 8. INDICADORES DO PROCESSO

Os indicadores abaixo medem o desempenho da gestão de riscos e oportunidades. As metas são sugestões a calibrar e aprovar pela Direção.

Quadro 7 — Indicadores

| Indicador | Fórmula / fonte | Meta sugerida | Frequência | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riscos com dono e avaliação completa | 1 − (alertas “Sem dono” + “Falta avaliação”) ÷ nº de riscos (Painel) | 100% | Mensal | Coordenação do SGI |
| Reavaliações em dia | “Revisões em dia” do Painel | ≥ 95% | Mensal | Gestores |
| Ações no prazo | 1 − (alertas “Ação vencida” ÷ ações abertas) | ≥ 90% | Mensal | Gestores |
| Tratamentos eficazes | Eficácia “Eficaz” ÷ tratamentos avaliados | ≥ 80% | Trimestral | Direção |
| Riscos Altos e Críticos com BowTie | 1 − alertas “Sem BowTie” ÷ nº de riscos Altos e Críticos | 100% | Trimestral | Coordenação do SGI |
| KRI que estouraram o limite | Contagem no Painel (“KRIs que estouraram o limite”) | 0, em queda | Mensal | Donos |
| Rotinas de monitoramento em dia | 1 − rotinas “Atrasado” ÷ total (aba Monitoramento) | ≥ 95% | Mensal | Coordenação do SGI |
| Conformidade das auditorias de riscos | Média do % de conformidade (aba Auditoria) | ≥ 90% | Por auditoria | Auditoria interna |
| Eventos não previstos no registro | Incidentes e RNC sem risco registrado (identificação falha) | 0 | Trimestral | Coordenação do SGI |
| Redução do score | Redução do score atual → residual (Painel) | Acompanhar | Trimestral | Direção |

# 9. REGISTROS

Quadro 8 — Registros

| Registro | Código | Responsável | Local | Retenção |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planilha Gestão de Riscos e Oportunidades (todas as abas) | REG-RISCOS-01 e REG-OPORT-01 | Coordenação do SGI | Repositório controlado do SGI, com histórico de versões | [definir] |
| Planos de ação e RNC | PAC / RNC | Gestores de processo | Planilha oficial de planos | [definir] |
| Atas de análise crítica e de reuniões de rotina | [código] | Coordenação do SGI e gestores | Repositório do SGI | [definir] |
| Relatórios de auditoria de riscos | [código] | Auditoria interna | Repositório do SGI | [definir] |
| Evidências de comunicação e de treinamento | [código] | RH e Coordenação do SGI | Repositório do SGI | [definir] |

O prazo de retenção deve atender a requisitos legais, contratuais e à decisão da organização; a proteção e o acesso seguem o procedimento de controle de informação documentada.

# 10. ANEXOS

## ANEXO A — Escalas e critérios (valores de referência)

A.1 — Escala de probabilidade

| Classificação | Valor | Faixa | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| Muito baixa | 1 | 0 a 20% | Pode ocorrer somente em circunstâncias excepcionais. |
| Baixa | 2 | 20 a 40% | Dificilmente acontecerá. |
| Média | 3 | 40 a 60% | Pode ocorrer a qualquer momento. |
| Alta | 4 | 60 a 80% | Provavelmente acontecerá muitas vezes. |
| Muito alta | 5 | > 80% | Espera-se que aconteça muitas vezes. |

A.2 — Escala de impacto por categoria e apetite (nível máximo aceito sem tratar)

| Categoria | 1 · Muito baixo | 2 · Baixo | 3 · Médio | 4 · Alto | 5 · Muito alto | Apetite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SST | Sem lesão; desconforto momentâneo | Lesão leve; primeiros socorros, sem afastamento | Lesão com afastamento temporário ou tratamento médico | Lesão grave, incapacidade permanente ou doença ocupacional | Morte ou múltiplas lesões graves | Baixo |
| Ambiental | Sem dano; contido no local | Liberação pequena e contida; limpeza simples | Efeito local e reversível; comunicação interna | Dano relevante; notificação ao órgão ambiental; multa | Dano irreversível ou extenso; embargo, interdição ou ação criminal | Baixo |
| Qualidade / Cliente | Desvio interno sem efeito no cliente; retrabalho mínimo | Retrabalho ou refugo pontual; sem reclamação | Reclamação de cliente; lote retido ou devolvido | Perda de cliente relevante; recall parcial | Recall total, dano ao consumidor final ou perda de cliente-chave | Médio |
| Produção / Ativos | Parada menor que 1 h; dano desprezível | Parada de 1 a 4 h; reparo simples | Parada de 4 h a 1 dia; perda de produção do dia | Parada de 1 a 7 dias; dano a equipamento crítico | Parada acima de 7 dias ou perda de ativo ou linha crítica | Médio |
| Legal / Conformidade | Desvio interno; sem requisito legal afetado | Não conformidade menor; ação corretiva interna | Notificação ou advertência de órgão fiscalizador | Multa significativa; suspensão parcial de licença | Interdição, perda de licença ou responsabilização criminal | Baixo |
| Financeiro | Perda abaixo de 10 mil | Perda de 10 a 50 mil | Perda de 50 a 250 mil | Perda de 250 mil a 1 milhão | Perda acima de 1 milhão ou inviabiliza a unidade | Médio |
| Imagem / Reputação | Sem repercussão externa | Comentário isolado de cliente ou vizinhança | Reclamação formal; repercussão local | Cobertura negativa regional ou nacional | Crise de imagem prolongada; perda de licença social ou de investidores | Médio |

A.3 — Matriz de classificação (probabilidade × impacto; Impacto 5 tem nível mínimo Alto)

| Prob. \ Impacto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Baixo | Médio | Alto | Crítico | Crítico |
| 4 | Baixo | Médio | Alto | Crítico | Crítico |
| 3 | Baixo | Baixo | Médio | Alto | Alto |
| 2 | Baixo | Baixo | Baixo | Médio | Alto |
| 1 | Baixo | Baixo | Baixo | Baixo | Alto |

Os níveis e as ações estão no Quadro 5 (item 7.5). Score = probabilidade × impacto; Baixo abaixo de 8, Médio de 8 a 11, Alto de 12 a 15 e Crítico a partir de 16.

A.4 — Critérios de portfólio das oportunidades (3 = melhor; índice = soma, de 3 a 9)

| Critério | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Facilidade de implantar | Fácil: recursos disponíveis, até 1 semana | Média: adquirir recursos, payback até 1 ano | Difícil: adquirir recursos, payback acima de 1 ano |
| Redução da exposição a riscos | Alta: reduz significativamente perdas e remediações | Média: altera a classificação de algum risco | Baixa: não altera a classificação |
| Alinhamento estratégico | Objetivo estratégico: impacto direto | Item de controle: impacto direto | Nenhum: não impacta item de controle |

## ANEXO B — Campos do registro (aba Riscos; a aba Oportunidades segue lógica equivalente)

| Bloco | Campo | Regra de preenchimento |
| --- | --- | --- |
| Identificação | ID; área; descrição; origem | ID único (R1, R2…; O1, O2…) é a chave para planos, KRI, BowTie e Contexto. Descrição = evento + consequência crítica plausível. |
| Identificação | Tipo de risco; nível de análise | Tipo: Técnico, Práticas de gerenciamento, Organizacional ou Externo (Externo = questão externa, §4.1). Nível: Estratégico, Gerencial (processo), Operacional ou Projeto. |
| Identificação | Objetivo afetado; situação; parte interessada | Situação: Novo, Mantido ou Alterado em relação à análise anterior. Parte interessada: lista da aba Contexto. |
| Identificação | Causa; causa 6M; consequência; categoria | Causa raiz (5 porquês). 6M: Método, Máquina, Mão de obra, Material, Meio ambiente, Medida. Categoria define a escala de impacto e o apetite. |
| Inerente | Prob.; imp.; score; nível | Premissa: nenhum controle funciona. Coluna de referência. |
| Controles | Controles existentes; eficácia | Alta, Média, Baixa ou Inexistente. |
| Atual | Prob.; imp.; score; nível; confiança | Com os controles existentes hoje. Confiança: Alta, Média ou Baixa. |
| Tratamento | Ação recomendada; ação adotada; hierarquia; aceite válido até | Recomendada é automática. Adotada: Prevenir, Mitigar, Monitorar, Transferir / compartilhar, Aceitar ou Aprofundar análise. Hierarquia do controle principal. Aceite com validade. |
| Tratamento | Resumo; dono; responsável; prazo e status (ação simples); critério de eficácia | Critério de eficácia é definido antes de executar. |
| Vínculo | Código do plano ou RNC; abrir; status; prazo | Formato PAC AAAANN ou RNC AAAANN. Status e prazo vêm da aba Planos. |
| Eficácia | Verificar em; eficácia; data | Eficaz, Não eficaz ou Pendente, contra o critério definido. |
| Residual | Prob.; imp.; score; nível; residual aceitável? | Meta até a eficácia ser confirmada; depois, valor real. Sim ou Não. |
| Monitoramento | KRI ou gatilho; ocorrências; avaliado em; avaliado por; próxima revisão; alerta | Ocorrências dos últimos 12 meses. Próxima revisão e alerta são automáticos. Avaliado por: equipe multifuncional. |
| Outros | Notas; relacionados; ordem | Notas: evidências, premissas e justificativa de aceites. Relacionados: IDs de riscos ou oportunidades ligados. |

## ANEXO C — Alertas da planilha e ação esperada

| Alerta | Significado | Ação esperada | Quem |
| --- | --- | --- | --- |
| Sem dono | Linha sem dono definido. | Nomear o dono do risco ou da oportunidade. | Gestor |
| Falta avaliação | Probabilidade ou impacto atuais (potencial, nas oportunidades) não preenchidos. | Concluir a avaliação. | Dono |
| Código não encontrado | Código PAC ou RNC ausente da aba Planos. | Corrigir o código ou cadastrar o plano. | Dono |
| Vínculo divergente | O plano não lista o ID da linha. | Conferir o ID no plano (vários IDs separados por “;”). | Dono |
| Redução s/ controle | Risco atual menor que o inerente sem controle eficaz. | Justificar com controle e evidência ou corrigir o atual. | Dono |
| Residual s/ tratamento | Residual menor que o atual sem ação, plano ou RNC. | Registrar a ação que sustenta o residual ou corrigi-lo. | Dono |
| Reavaliar após RNC | RNC aberta depois da última avaliação. | Reavaliar o risco e atualizar a data. | Dono |
| Recalibrar probabilidade | Risco ocorreu, mas a probabilidade atual é baixa. | Rever a probabilidade e, se preciso, a escala. | Equipe |
| Aceite sem justificativa | Risco aceito sem justificativa em Notas. | Registrar a justificativa fundamentada. | Dono |
| Aceite vencido | A validade do aceite terminou. | Renovar com aprovação ou tratar. | Gestor |
| Aprovar aceite | Monitorar ou aceitar abaixo da ação recomendada. | Obter a aprovação da alçada (Quadro 5). | Gestor / Direção |
| Sem ação | Nível acima do apetite, sem ação nem plano. | Definir ação ou plano, ou aceitar formalmente. | Dono |
| Aprofundar análise | Decisão de compreender melhor o risco. | Aplicar técnica (Anexo D) e atualizar a avaliação. | Equipe |
| Definir critério de eficácia | Tratamento sem meta de eficácia. | Definir o critério antes de executar. | Dono |
| Rever hierarquia de controle | Risco Alto ou Crítico tratado só com controle administrativo ou EPI. | Buscar controle de nível superior ou justificar. | Dono |
| KRI em alerta | Indicador estourou o limite ou tende a estourar. | Analisar a causa, acionar o plano de reação e reavaliar. | Dono |
| Barreira fraca | BowTie com barreira de eficácia baixa ou inexistente. | Reforçar ou substituir a barreira; abrir ação. | Dono |
| Ação ineficaz | Eficácia avaliada como “Não eficaz”. | Replanejar o tratamento. | Dono |
| Ação vencida | Prazo vencido e ação não concluída. | Concluir ou replanejar com justificativa. | Responsável |
| Avaliar eficácia | Ação concluída ou data de verificação vencida, sem avaliação. | Avaliar contra o critério e registrar. | Direção / gerentes |
| Concluir residual | Ação eficaz, sem residual ou decisão registrados. | Registrar o residual real e a decisão de aceitabilidade. | Dono |
| Tratamento adicional | Residual não aceitável. | Novo ciclo de tratamento. | Dono |
| Aceite fora do apetite | Residual aceito acima do apetite da categoria. | Obter a aprovação da Direção ou tratar. | Direção |
| Sem BowTie | Risco Alto ou Crítico (ou controle fraco) sem BowTie. | Elaborar o BowTie na aba BowTie. | Equipe |
| Revisão vencida | Data de reavaliação ultrapassada. | Reavaliar e atualizar as datas. | Dono |
| Vence em breve | Prazo dentro da antecedência configurada. | Priorizar a conclusão. | Responsável |
| Definir KPI (oportunidades) | Oportunidade com ação e sem indicador e meta. | Definir o KPI e a meta. | Dono |

## ANEXO D — Técnicas de avaliação de riscos (IEC 31010:2019)

Escolher a técnica conforme o propósito, a complexidade, os dados disponíveis e a gravidade do risco. A tabela de seleção completa está no Anexo A da IEC 31010.

| Técnica | Para que serve | Quando usar neste PG |
| --- | --- | --- |
| Brainstorming, entrevistas, grupo nominal, Delphi | Levantar riscos e obter consenso com conhecimento distribuído; o Delphi e o grupo nominal reduzem a influência de vieses. | Identificação em workshops; estimativas independentes antes da discussão. |
| Checklists e mapeamento de processo | Identificação sistemática a partir de listas e do fluxo do processo. | Identificação por processo; auditorias. |
| Ishikawa (6M) e 5 porquês | Investigar causas e fontes de risco. | Descrever a causa dos riscos e das RNC. |
| FMEA / FMECA | Modos de falha, efeitos e criticidade de equipamentos e etapas de processo. | Riscos técnicos de máquinas e processos; detecção entra na eficácia dos controles. |
| HAZOP e What-if (SWIFT) | Desvios de projeto ou de operação; perigos de processo. | Processos contínuos, utilidades e mudanças de projeto. |
| BowTie | Mostrar causas, consequências e barreiras, e o que faz a barreira falhar. | Obrigatório para riscos Altos e Críticos ou com controle fraco (item 7.4.7). |
| Árvore de falhas, árvore de eventos e LOPA | Analisar e quantificar caminhos de falha e camadas de proteção. | Quando o BowTie não basta ou é preciso quantificar. |
| Matriz de consequência e probabilidade | Triagem e comunicação da magnitude relativa dos riscos. | Classificação de todos os riscos (com as limitações do item 7.4.6). |
| ALARP e análise de custo-benefício | Decidir até onde vale reduzir o risco. | Seleção de opções de tratamento (item 7.6.3). |
| Análise de cenários, simulação (Monte Carlo) | Explorar futuros possíveis e quantificar incertezas. | Riscos estratégicos e financeiros relevantes. |

## ANEXO E — Roteiro de auditoria de riscos (aba Auditoria)

Responder Sim, Não ou N/A. Cada “Não” gera PAC ou RNC. Conformidade = Sim ÷ (Sim + Não).

| Nº | Pergunta |
| --- | --- |
| PLANEJAMENTO E GOVERNANÇA |  |
| 1 | As políticas de gerenciamento de risco são conhecidas pelo processo avaliado? |
| 2 | O procedimento de planejamento de riscos é claro e completo para as atividades da empresa? |
| 3 | O procedimento foi seguido no período avaliado? |
| 4 | Os riscos e oportunidades são conhecidos pelo pessoal do processo? |
| IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO |  |
| 5 | A descrição dos riscos e oportunidades é completa? |
| 6 | A avaliação dos riscos é congruente com o que ocorre no processo (probabilidade e severidade)? |
| 7 | Os interesses das partes interessadas foram considerados? |
| TRATAMENTO E CONTROLES |  |
| 8 | Os planos de resposta atendem às premissas do procedimento? As hierarquias foram obedecidas? |
| 9 | O risco residual foi calculado considerando a efetividade dos controles? |
| 10 | Todos os meios de controle determinados foram disponibilizados? |
| 11 | O risco foi reduzido tanto quanto razoavelmente praticável (sem redução adicional viável pendente)? |
| 12 | As ações corretivas são avaliadas quanto a novos riscos durante o planejamento? |
| 13 | Os critérios de eficácia foram definidos antes de executar os controles e planos de resposta? |
| MONITORAMENTO E COMUNICAÇÃO |  |
| 14 | O processo monitora os seus riscos conforme estabelecido no procedimento? |
| 15 | O processo avaliou a eficácia de seus controles? |
| 16 | A implantação dos controles resultou na revisão dos valores de probabilidade e severidade? |
| 17 | Riscos que podem afetar outras áreas são relatados aos interessados? |
| 18 | As reuniões de rotina em que os riscos foram discutidos geraram registro (ata)? |
| CONCLUSÕES DA AUDITORIA BASEADA EM RISCOS |  |
| 19 | A direção ou o responsável pelo processo identificou, avaliou e respondeu aos riscos e oportunidades do processo? |
| 20 | As respostas aos riscos e oportunidades são eficazes? |
| 21 | A abordagem de riscos e oportunidades (eficácia das respostas e conclusão das ações) é monitorada para continuar eficaz? |
| 22 | Riscos, oportunidades, respostas e ações são classificados e relatados de forma adequada? |

## ANEXO F — Correspondência com os requisitos das normas

Numeração das edições ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. Conferir nas edições vigentes (ver nota do item 3).

| Requisito | ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001 | ISO 31000 | Item deste PG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contexto e partes interessadas | 4.1, 4.2 | 4.1, 4.2 | 4.1, 4.2 | 6.3.3 | 7.2 |
| Liderança, política e papéis | 5.1 a 5.3 | 5.1 a 5.3 | 5.1 a 5.4 | 5.2 | 5, 6, 7.2 |
| Planejamento de riscos e oportunidades | 6.1 | 6.1.1, 6.1.4 | 6.1.1, 6.1.4 | 6.4, 6.5 | 7.3 a 7.8 |
| Aspectos ambientais / perigos | — | 6.1.2 | 6.1.2.1 | 6.4.2 | 7.3 |
| Avaliação de riscos e oportunidades de SST | — | — | 6.1.2.2, 6.1.2.3 | 6.4.3, 6.4.4 | 7.4, 7.5, 7.7 |
| Requisitos legais e outros | — | 6.1.3 | 6.1.3 | 6.3.4 | 7.2, 7.3 |
| Objetivos | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3.2 | 7.2.3 |
| Eliminar perigos e reduzir riscos (hierarquia) | — | — | 8.1.2 | 6.5 | 7.6.2 |
| Planejamento de mudanças | 6.3 | 8.1 | 8.1.3 | 6.3 | 7.12 |
| Controle operacional | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 6.5 | 7.6 |
| Comunicação | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.2 | 7.10 |
| Informação documentada | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.7 | 7.11, 9 |
| Monitoramento, análise e avaliação | 9.1 (9.1.3 e) | 9.1 | 9.1 | 6.6 | 7.8, 7.9 |
| Auditoria interna | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 5.6 | 7.9.6 |
| Análise crítica pela direção | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 5.6 | 7.9.7 |
| Não conformidade, ação corretiva e melhoria | 10.2, 10.3 | 10.2, 10.3 | 10.2, 10.3 | 5.7 | 7.6.7, 7.12 |

## ANEXO G — Histórico de revisões

| Rev. | Data | Descrição da alteração | Elaborado | Aprovado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 20/09/2026 | Emissão inicial (minuta), alinhada à planilha Gestão de Riscos e Oportunidades v3.3. | [ ] | [ ] |