PLANO DE TRANSIÇÃO CLIMÁTICA 2026–2030

| Código | Versão | Data de aprovação | Elaborado por | Aprovado por | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PL-SGA-01 | 00 | 2026-10-15 | Gestor(a) do SGA / EHS | Diretor Geral | Em vigor |

1. Objetivo

Definir como a Plasticom reduz as suas emissões de GEE em linha com a trajetória de 1,5 °C e aumenta a resiliência às alterações climáticas, com metas, alavancas, investimentos e responsáveis.

2. Âmbito

Âmbitos 1, 2 e 3 do inventário (RG-SGA-19); riscos físicos de calor, seca e incêndio.

3. Referências

ESRS E1-1 (plano de transição)

SBTi para PME

ISO 14001:2026 4.1 (alterações climáticas)

4. Responsabilidades

| Função | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Diretor Geral | Aprova o plano e o orçamento. |
| Diretor Industrial | Alavancas de energia e processo. |
| Responsável de Compras | PCR e fornecedores. |
| Responsável de R&D | Lightweighting e ecodesign. |
| Gestor do SGA / EHS | Acompanhamento anual no simulador e no inventário. |

5. Descrição do processo

1. Metas (tbl_metas_clima): âmbitos 1+2 market-based −50% até 2030; âmbito 3 −25%; eletricidade 100% renovável até 2028; 30% de conteúdo reciclado até 2030; intensidade −35%.

2. Alavanca 1 — Eficiência energética: submedição (PAM-26-02), compressores VSD, fugas de ar, moldes e aquecimento (−15% de consumo específico).

3. Alavanca 2 — Eletricidade renovável: UPAC ≈ 1 MWp (ALT-2026-07) e garantias de origem para o restante.

4. Alavanca 3 — Materiais: 30% de PCR certificado, lightweighting de 5% e redução do scrap (OBJ-02).

5. Alavanca 4 — Gases fluorados e frota: fluido de baixo GWP no chiller e 50% de viaturas elétricas.

6. Alavanca 5 — Logística: consolidação de cargas e transporte a jusante com −10% de t.km.

7. Adaptação: circuito fechado de arrefecimento (OBJ-05), gestão de combustível na envolvente e plano de seca.

8. Acompanhamento anual: inventário, simulador (Calculadora_GEE) e revisão pela gestão; com as alavancas atuais o âmbito 3 fica em −5% — exige ações adicionais (PCF de fornecedores, mais PCR, design para reciclagem).

6. Informação documentada (evidência)

| Registo | Tabelas (Registos_SGA_Plasticom) |
| --- | --- |
| RG-SGA-19 | Calculadora_GEE, tbl_metas_clima, tbl_inventario_gee |
| RG-SGA-06 | tbl_pam |
| RG-SGA-18 | ALT-2026-07 (UPAC) |

Histórico de revisões

| Versão | Data | Alteração |
| --- | --- | --- |
| 00 | 2026-10-15 | Aprovado pelo Diretor Geral após a revisão pela gestão de 2026 (proposta de 24/09/2026). |