RISCOS E OPORTUNIDADES, OBJETIVOS, METAS ENERGÉTICAS E PLANOS DE AÇÃO

| Código | Versão | Data de aprovação | Elaborado por | Aprovado por | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR-SGE-04 | 00 | 2026-09-29 | Gestor(a) de Energia | Diretor Geral | Em vigor |

1. Objetivo

Determinar os riscos e oportunidades do SGE e estabelecer objetivos, metas energéticas e planos de ação com o método de verificação da melhoria.

2. Âmbito

SGE da Unidade 1.

3. Referências normativas e requisitos

NP EN ISO 50001:2019 (ISO 50001:2018 + Amd 1:2024 — Climate action changes)

ISO 50004:2020 — orientação para implementar, manter e melhorar um SGE

ISO 50001 6.1, 6.2

ISO 31000:2018

ISO 50015:2014 e IPMVP (método de verificação)

Requisitos legais e outros requisitos aplicáveis

DL 71/2008 (SGCIE) — metas do PREn consideradas nos objetivos (6.2.2 c)

4. Definições

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Meta energética | Objetivo quantificado de melhoria do desempenho energético (ISO 50001 3.4.15). |
| Plano de ação | O quê, recursos, responsável, prazo e como os resultados são avaliados, incluindo o método de verificação (6.2.3). |

5. Responsabilidades

| Função | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Gestor(a) de Energia | Propõe riscos, objetivos, metas e planos. |
| Donos dos riscos / planos | Executam e avaliam a eficácia. |
| Diretor Geral | Aprova objetivos, metas e recursos. |

6. Descrição do processo

1. Identificar riscos e oportunidades a partir do contexto, partes interessadas, revisão energética e desvios; usar os IDs do RG-SGA-02 quando já existem (fonte única).

2. Avaliar por probabilidade × impacto (1–5) e decidir o tratamento; definir a integração no processo e o método de avaliação da eficácia (tbl_riscos_e, tbl_oport_e).

3. Estabelecer objetivos coerentes com a política, mensuráveis, que considerem os USE, as oportunidades e os requisitos aplicáveis (6.2.2 a–h) — tbl_objetivos.

4. Estabelecer metas energéticas por IDE com valor e prazo (tbl_metas_energeticas).

5. Para cada objetivo, criar planos de ação com o quê, recursos, responsável, prazo, como avaliar e o método de verificação IPMVP/ISO 50015 (tbl_planos_acao).

6. Acompanhar mensalmente na reunião da equipa de gestão de energia e rever na revisão pela gestão.

7. Informação documentada (evidência)

| Registo | Tabelas (Registos_SGE_Plasticom) |
| --- | --- |
| RG-SGE-03 | tbl_riscos_e, tbl_oport_e |
| RG-SGE-05 | tbl_objetivos, tbl_metas_energeticas, tbl_planos_acao |

Histórico de revisões

| Versão | Data | Alteração |
| --- | --- | --- |
| 00 | 2026-09-29 | Emissão inicial. |